Dựa trên kế hoạch chi tiết và lộ trình 3 tuần đã thống nhất cho nhóm của bạn (Lực, Hoàng, Huy), dưới đây là danh sách các task được sắp xếp theo thứ tự thực hiện để đảm bảo tính logic và luồng dữ liệu thông suốt:

📅 Giai đoạn 1: Thiết lập nền tảng (Tuần 1)

Đây là giai đoạn quan trọng nhất để thống nhất cấu trúc dữ liệu trước khi viết code logic.

Task 1 (Lực): Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể và Sequence Diagram cho luồng Saga.

Task 2 (Hoàng): Khởi tạo SQL Schema (Tạo các bảng Shipments, Ownership, Parties, Ports với đầy đủ ràng buộc).

Task 3 (Huy): Thiết kế MongoDB Schema cho collection telemetry_logs (Định dạng append-only và đánh Index).

Task 4 (Lực/Hoàng/Huy): Thiết lập Repo Git và cấu trúc thư mục dự án (src/, config/, database/).

⚙️ Giai đoạn 2: Phát triển Logic nghiệp vụ (Tuần 2)

Sau khi có database, các thành viên bắt đầu viết các hàm xử lý dữ liệu phức tạp.

Task 5 (Hoàng): Viết Stored Procedure sp_change_custody xử lý Transaction nguyên tử cho việc bàn giao quyền sở hữu.

Task 6 (Huy): Xây dựng các Aggregation Pipeline trong MongoDB để truy xuất lộ trình và tính toán thời gian di chuyển trung bình.

Task 7 (Hoàng): Triển khai các SQL Trigger (TRG_CHECK_VIOLATION và TRG_BLOCK_CUSTODY_WHEN_ALARM).

Task 8 (Lực): Xây dựng Saga Orchestrator để kết nối luồng: Nhận dữ liệu từ Mongo -> Kiểm tra vi phạm -> Gọi SQL Update.

Task 9 (Hoàng): Viết câu lệnh Recursive CTE để truy vết chuỗi sở hữu (Chain of Custody) theo dòng thời gian.

🔗 Giai đoạn 3: Tích hợp, Kiểm thử & Hoàn thiện (Tuần 3)

Kết nối các module và chuẩn bị nội dung bảo vệ đồ án.

Task 10 (Lực): Triển khai Outbox Pattern để xử lý thông báo và đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

Task 11 (Cả nhóm): Kiểm thử hệ thống (Integration Test): Giả lập gửi dữ liệu nhiệt độ lỗi từ Mongo để kiểm tra xem SQL có tự động chuyển trạng thái ALARM và khóa bàn giao không.

Task 12 (Hoàng): Thực hiện phân tích và chứng minh Race Condition nếu thiếu Isolation Level trong Transaction.

Task 13 (Huy): Hoàn thiện logic phân tích rủi ro (Risk Analysis) dựa trên số lần xảy ra lỗi trên từng lộ trình.

Task 14 (Lực): Tổng hợp báo cáo (Report), hoàn thiện README và AI Audit Log để nộp bài.